BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH — TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
Học phần: Phát Triển Ứng Dụng Web  |  Giảng viên: TS. Đặng Ngọc Hoàng Thành Đề tài: WarningInfo — Hệ Thống Báo Cáo & Cảnh Báo Vấn Đề Môi Trường  |  Nhóm: 11

# KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH & PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHI TIẾT

## MILESTONE 2: XÂY DỰNG MVP & HOÀN THIỆN CỐT LÕI NGHIỆP VỤ (TUẦN 3 – TUẦN 5)

## I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG MÃ NGUỒN (CODEBASE AUDIT)

Sau khi tiến hành kiểm thử và rà soát đối chiếu toàn bộ mã nguồn của dự án với lộ trình ban đầu và yêu cầu đồ án môn học của UEH, nhóm ghi nhận:

### 1. Các hạng mục đã hoàn thành xuất sắc

- Kiến trúc chuẩn MVC Hướng đối tượng (OOP): Đã thiết lập đầy đủ khung sườn hệ thống với core/App.php, core/Controller.php, core/Database.php kết nối PDO bảo mật.

- Cơ sở dữ liệu 10 bảng hoàn chỉnh: Đã chuẩn hóa CSDL quan hệ 10 bảng (users, categories, reports, report_images, report_status_history, assignments, notifications, comments, admin_logs, upvotes), hỗ trợ trọn vẹn chuẩn bảng mã utf8mb4 hiển thị tiếng Việt có dấu hoàn hảo.

- Giao diện công cộng (Public): Hoàn thiện Trang chủ (Hero banner, Thống kê, Danh mục, Sự cố mới nhất), Trang danh sách cảnh báo (Bộ lọc đa tiêu chí, thẻ cảnh báo sinh động), Trang chi tiết (Upvote AJAX, bình luận).

- Hệ thống Xác thực & Quản trị ban đầu: Đăng ký, đăng nhập băm mật khẩu bcrypt, quản lý danh mục và người dùng trong Admin.

### 2. Các điểm lệch tiến độ & Thiếu sót cần khắc phục ngay trong Milestone 2

- Chưa có tính năng Upload ảnh thật: Form gửi báo cáo hiện chưa xử lý lưu file ảnh thực tế lên máy chủ và chưa ghi dữ liệu vào bảng report_images.

- Chưa có cơ chế định vị GPS: Chưa có nút lấy tọa độ tự động từ trình duyệt người dùng.

- Thiếu trang cá nhân & Lịch sử gửi bài: Người dân chưa có phân hệ theo dõi lại các báo cáo của chính mình đã gửi và tiến độ xử lý.

- Phân chia công việc trên GitHub: Cần phân bổ rõ ràng mỗi thành viên phụ trách một nhánh riêng (feature/...) và quản lý qua thẻ Issue trên GitHub Projects để phục vụ chụp ảnh minh chứng cho Báo cáo UEH.

## II. MỤC TIÊU CỐT LÕI CỦA MILESTONE 2 (TUẦN 3 – TUẦN 5)

- Mục tiêu sản phẩm (MVP): Hoàn thiện trọn vẹn luồng gửi báo cáo có ảnh minh chứng thật + vị trí ➔ Admin duyệt và cập nhật trạng thái ➔ Người gửi nhận thông báo phản hồi.

- Mục tiêu kỹ thuật: Đảm bảo lập trình hướng đối tượng OOP, tính bảo mật của việc upload tệp, phân quyền chặt chẽ giữa User và Admin.

- Mục tiêu báo cáo học thuật: Hoàn thành bản thảo Chương 1, Chương 2, Chương 3 và Chương 4 của cuốn Báo cáo đồ án môn học.

## III. BẢNG TỔNG HỢP PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ MILESTONE 2

| STT | Thành viên & Vai trò | Nhánh Git | Module phụ trách chi tiết | Thời hạn | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khiếu Hoàng Nam Anh (TV1) Team Lead & Backend Core | feature/tv1-auth-profile | • Trang Thông tin cá nhân (Profile) • Trang Báo cáo của tôi (My Reports) • Middleware phân quyền Session • Quản lý GitHub Project & Review PR | Tuần 5 | • /auth/profile • /report/my_reports • Bảng GitHub Projects |
| 2 | Trần Yến Phượng (TV2) Backend Admin & Workflow | feature/tv2-admin-workflow | • Luồng duyệt & cập nhật trạng thái sự cố • Lưu vết lịch sử report_status_history • Cơ chế tạo thông báo tự động (notifications) • Phân công cán bộ (assignments) | Tuần 5 | • Chức năng duyệt trong Admin • Lịch sử trạng thái chuẩn • Thông báo CSDL |
| 3 | Lê Tô Nguyệt Minh (TV3) Backend Media & WebService | feature/tv3-upload-api | • Xử lý Upload file ảnh minh chứng sự cố • Validate an toàn (max 5MB, JPG/PNG/WebP) • Tương tác CSDL bảng report_images • Viết API endpoint trả về JSON danh sách sự cố | Tuần 5 | • Module Upload an toàn • Thư mục uploads/reports/ • API JSON WebService |
| 4 | Lê Trọng Hiếu (TV4) Frontend UI/UX & Responsive | feature/tv4-ui-report-form | • Nâng cấp Form gửi báo cáo (Xem trước ảnh) • Nút tự động lấy tọa độ GPS trình duyệt • Gallery thư viện ảnh tại trang Chi tiết • Tối ưu & Chụp ảnh Responsive Mobile (Chương 3) | Tuần 5 | • UI xem trước ảnh • Script định vị GPS • Bộ ảnh chụp Mobile |
| 5 | Nguyễn Thế Luân (TV5) Frontend Admin, QA & Docs | feature/tv5-admin-docs | • Modal xem chi tiết sự cố & ảnh trong Admin • Soạn thảo khung Báo cáo Word 6 chương (UEH) • Viết nội dung Chương 1, Chương 2, Chương 4 • Kiểm thử chéo hệ thống (QA Testing) & Log Bug | Tuần 5 | • Modal duyệt bài Admin • File Word bản thảo Báo cáo • Danh sách Issue bug |

## IV. BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NHIỆM VỤ TỪNG THÀNH VIÊN

### 1. Thành viên 1: Khiếu Hoàng Nam Anh (TV1 — Team Lead & Backend Core)

- Tạo thẻ công việc: Tạo 5 Issue trên GitHub Projects, phân bổ nhãn và gán thành viên theo đúng bảng phân công.

- Trang Cá nhân (Profile): Xây dựng controller và view cho /auth/profile, cho phép người dùng xem thông tin, cập nhật họ tên, số điện thoại và đổi mật khẩu bảo mật.

- Trang Báo cáo của tôi: Xây dựng controller và view cho /report/my_reports hiển thị danh sách các bài phản ánh của tài khoản đang đăng nhập kèm tiến độ xử lý.

- Quản lý mã nguồn: Kiểm tra mã nguồn (Code Review) và tiến hành hợp nhất (Merge PR) từ các nhánh thành viên vào nhánh develop.

### 2. Thành viên 2: Trần Yến Phượng (TV2 — Backend Developer Admin & Workflow)

- Duyệt sự cố trong Admin: Xây dựng chức năng đổi trạng thái có ô nhập lý do/ghi chú xử lý (Chờ xác minh ➔ Đang xử lý ➔ Đã khắc phục / Từ chối bài rác).

- Lịch sử trạng thái: Tự động thêm bản ghi vào bảng report_status_history mỗi khi có sự thay đổi trạng thái.

- Thông báo tự động: Khi trạng thái thay đổi, tự động tạo thông báo mới gửi cho người tạo báo cáo lưu trong bảng notifications.

- Phân công cán bộ: Hỗ trợ chức năng giao việc xử lý cho cán bộ môi trường (bảng assignments).

### 3. Thành viên 3: Lê Tô Nguyệt Minh (TV3 — Backend Developer Media & WebService)

- Xử lý Upload ảnh: Viết code tiếp nhận tệp từ , kiểm tra kích thước (tối đa 5MB), định dạng hợp lệ (jpg, png, webp), tạo tên file ngẫu nhiên chống trùng lặp và lưu vào public/uploads/reports/.

- Tích hợp CSDL: Lưu thông tin tệp tải lên vào bảng report_images và hiển thị ảnh tại trang danh sách và trang chi tiết.

- Tạo API JSON WebService: Xây dựng endpoint GET /report/api_list trả về danh sách sự cố dưới định dạng JSON có header Content-Type: application/json phục vụ tính năng AJAX ở Milestone 3.

### 4. Thành viên 4: Lê Trọng Hiếu (TV4 — Frontend Developer UI/UX & Responsive)

- Xem trước ảnh (Image Preview): Bổ sung JavaScript cho form gửi báo cáo để hiển thị ảnh thumbnail xem trước ngay khi người dùng chọn tệp.

- Nút lấy GPS tự động: Tích hợp Geolocation API để khi nhấn nút "Lấy vị trí hiện tại", hệ thống tự động điền kinh độ và vĩ độ vào form.

- Giao diện Thư viện ảnh: Thiết kế hiển thị ảnh thực tế tại trang chi tiết sự cố dạng lưới hoặc carousel.

- Kiểm thử Responsive Mobile: Kiểm tra giao diện trên màn hình điện thoại (375px - 768px), chụp ảnh màn hình các trang để đưa vào Chương 3 của cuốn báo cáo.

### 5. Thành viên 5: Nguyễn Thế Luân (TV5 — Frontend Admin, QA & Docs)

- Modal xem chi tiết trong Admin: Thiết kế giao diện Modal Bootstrap để xem nhanh ảnh minh chứng và thông tin sự cố ngay trên trang danh sách mà không cần chuyển trang.

- Soạn thảo Báo cáo UEH: Tạo file Báo cáo Word chuẩn 6 chương theo mẫu của TS. Đặng Ngọc Hoàng Thành, viết nội dung Chương 1 (Tổng quan), Chương 2 (Use Case, sơ đồ phân rã chức năng) và Chương 4 (CSDL, ERD).

- Kiểm thử QA: Đóng vai trò người dùng thực hiện toàn bộ quy trình, tìm lỗi và mở Issue trên GitHub để các thành viên sửa lỗi.

## V. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC & MINH CHỨNG GITHUB

- Nguyên tắc nhánh: Mỗi thành viên chỉ làm việc trên nhánh feature/... được giao, tuyệt đối không push thẳng lên main hoặc develop.

- Commit chuẩn: Đặt tên commit có tiền tố rõ ràng (feat:, fix:, docs:).

- Tạo Pull Request: Khi hoàn thành, tạo PR vào nhánh develop và nhờ Team Lead (TV1) review.

- Chụp ảnh minh chứng: Chụp lại bảng Kanban GitHub Projects, lịch sử PR và thảo luận nhóm để đính kèm vào Phụ lục của Báo cáo đồ án.

Đại diện Nhóm 11 — WarningInfo
Nhóm trưởng: Khiếu Hoàng Nam Anh
(Đã thông qua toàn thể thành viên trong nhóm)